## Slide 1: China RIMS Solution Proposal
BTS China
Sep | 2026

## Slide 2: 1. Project Background
China RIMS Solution Proposal
Sep 2026

## Slide 3: 项目背景&项目目标
China RIMS Solution Proposal
搭建标准化境内归档平台
1
2
3
项目背景
项目目标
雅培数字化转型过程中，各退役系统沉淀海量历史业务数据，该类数据是企业核心资产，也是满足 NMPA 监管审计、保障业务连续的关键依据。为实现境内历史数据标准化、安全合规统一管理，支撑后续检索复盘与经营决策，需落地 China RIMS 记录与信息管理系统。
通过产品调研、阶段规划、方案选型、架构设计、迁移方案、项目排期六大环节完成系统设计，分三期搭建统一归档平台，实现退役系统历史数据标准化归集、安全管控、合规审计与智能化利用。
分阶段落地全周期数据管控
实现可控、可审计的数据资产运营
存量痛点：现有本地 Blob 仅做底层文件存储，缺少标准化归档、检索能力；
资产价值：沉淀业务全量历史数据，支撑后续业务查询、复盘与经营分析；
合规刚需：历史记录需长期留存，满足 NMPA 监管审计核查要求
Notes: 目标的定义

## Slide 4: 整体规划概览
China RIMS Solution Proposal
01
现状分析
理解现状问题与机遇
当前面临什么挑战与机遇？
当前挑战总结
建设China RIMS带来的资源释放分析
02
产品调研
借鉴市场最佳实践
市场成熟方案能提供什么能力?
OpenText InfoArchive 调研
鸿翼产品调研
03
平台蓝图
定义平台能力与建设路径
我们要建设什么样的平台?
平台功能全景图
分阶段建设规划
04
技术方案
设计技术架构与解决方案
如何通过技术实现这些能力?
架构方案选项（A / B / B2）
评估标准与评估结果
四层架构设计
目标应用架构图
05
实施规划
制定落地计划与投资预算
如何落地，需要多久、多少投入?
SLC + AI 交付方法
SDD（规范驱动开发）
实施时间线（Timeline）
Phase I实施、AI工具与运维成本
云资源成本
最终产出
平台蓝图
明确 China RIMS的能力范围与业务价值
目标技术架构
形成推荐架构方案与技术路径
实施路线图
清晰的阶段计划、里程碑
与关键交付成果
投资视图
完整的成本测算分析
形成可落地、可执行的整体建设方案，为 Phase I 实施决策与后续运营奠定坚实基础
Notes: 目标的定义

## Slide 5: 2. AS-IS Assessment
China RIMS Solution Proposal
Sep 2026

## Slide 6: 现状分析：多类退役系统形成复杂的历史数据资产
迁移范围已明确，但准备度不一
部分系统具备字段结构，部分仍停留在业务分类
19个
已退役系统
7个
待退役系统
4个
现存系统
01
业务领域覆盖
1
客户与会员运营
CC · NGCRM · ADC MA
客户、会员、订单、积分、卡券与互动
2
审批与费用管理
Eflow · BPM / NEXBPM
交易、预算、费用、HCP、采购与审批
3
健康与销售运营
DHT · AMD SFE · VAS SFE
健康、活动、排期、拜访与经销商
4
活动与数字内容
Dspot · HF
会议、签到、合规、培训与内容素材
5
产品追溯与供应链
银河 AN / PND
编码、批次、箱码/托盘、仓储与物流
02
多形态历史数据资产
○
主数据
客户｜会员｜HCP｜产品
供应商｜经销商｜组织
↻
业务过程数据
工单｜订单｜活动｜费用
审批｜批次｜发货｜拜访
✓
合规与审计证据
审批｜操作记录｜电子签名
审计日志｜时间戳
▱
文档与附件
合同｜发票｜报告｜资质
图片｜视频｜录音｜素材
⌁
元数据与关联
来源｜业务ID｜时间
状态｜分类｜文件关联
⚙
技术运行数据
配置｜权限｜任务
缓存｜临时/备份/测试数据
数据库记录 + 内容文件 + 业务关系 = 完整历史证据
03
迁移准备程度不一
已具备字段结构
CC｜MA｜Eflow｜DHT｜BPM｜Dspot｜银河
可开展表、字段与业务对象分析
A
仍缺迁移级信息
NGCRM｜AMD SFE｜HF｜VAS SFE
需补充结构、数据量及附件关联
B
核心判断
这不是单纯搬库，而是跨业务、跨结构，整合记录与附件的历史归档工程。
Phase 1先完成数据识别、范围确认与标准归档，为统一查询和合规取证打底。
China RIMS Solution Proposal

## Slide 7: 现状分析：数据结构与迁移步骤
01
源系统数据结构复杂且不统一
数据库与字段不一
SQL Server / MySQL并存，字段类型各异。
01
业务表、技术表混杂
核心记录与权限、任务、日志、缓存并存。
02
正式表、历史副本并存
_bak / _old / _temp / _test易造成重复。
03
记录依赖外部文件
只迁数据库会丢失附件证据。
04
02
迁移步骤
01
识别｜锁定业务对象
锁定客户、会员、HCP、订单等对象及历史范围。
02
关联｜恢复业务上下文
保留审批、附件、日志、人员和状态关系。
03
筛选｜明确迁移边界
必迁 主数据｜业务过程｜审计证据｜有效附件
按需 必要配置｜字典｜部分日志/快照
不迁 缓存｜临时/测试｜重复备份｜可再生文件
04
校验｜确保完整、可查、可追溯
核对记录、金额、关联、附件与哈希。
03
China RIMS目标归档结构
统一业务归档单元
1
Business Record
工单｜订单｜活动｜费用｜审批
2
Master & Reference Data
客户｜会员｜HCP｜产品｜供应商
3
Documents & Attachments
合同｜发票｜报告｜图片｜签名
4
Metadata & Relationships
源系统｜原始ID｜时间｜状态｜关系
5
Audit & Retention
审批历史｜操作日志｜留存｜权限
可查询
可追溯
可审计
Phase 1将记录、附件、审计证据与关系重组为统一归档对象，支撑查询与合规取证。
China RIMS Solution Proposal

## Slide 8: 现状分析：各系统成本分析
系统状态 | 系统名称 | 部门名称 | 云资源成本
 | 银河（2000年左右上线） | ADC | 1.3w
 |  | MND | 43w
 | DHT（2023年上线） | ADC | 33w
 | NEXBPM（2023年上线） | 财务 | 16w
 | Dspot（2022年上线） | OEC | 19w
 | CC | MND | 11w
 | NGCRM | MND | 59w
 | ADC MA | ADC | 
 | Eflow | MND | 
 | AMD SFE | AMD | 12w
 | VAS SFE | MD VAS | 4.6w
 | HF | MD HF | 4.7w
现存
CURRENT
待退役
TO BE RETIRED
全部可释放
02 · FULL SAVING
全部节省
系统完成退役后，云资源成本全部释放。
部分节省
现存系统继续运行，仅释放历史数据迁出后对应的部分云资源成本。
01 · PARTIAL SAVING
China RIMS Solution Proposal

## Slide 9: 现状分析：China RIMS对现存系统的资源释放潜力
历史数据归档
可能触发
01
范围内的现存系统
银河
数据总量：1.5T
DHT
数据总量：1.8T
NEXBPM
数据总量：150G
Dspot
数据总量：20G
历史数据归档
全部保持运行，不退役
系统继续运行；历史数据归档至China RIMS
02
预计存储占用缩减
0%
50%
100%
银河
52%–78%
DHT
14%–31%
NEXBPM
28%–51%
Dspot
50%–54%
四个现存系统预估存储占用比例节省
23%–65%
03
条件性计算资源规格优化
银河
MySQL 灵活服务器
当前
4 vCore
目标
2 vCore
−50%
已分配 vCore
DHT
SQL 托管实例
当前
4 vCore
目标
2 vCore
−50%
已分配 vCore
不同 Azure 数据库服务的相同 vCore 降幅，并不代表相同的成本节约。
✓
核心结论
历史数据归档可减少四个现存系统当前数据占用的 23%–65%；银河和 DHT 可能进一步释放 vCore 规格优化机会。
数据结构
识别数据的归档
相关性
归档数据 / 运营数据 /
技术数据 / 未分类数据
×
=
系统成熟度
基于系统年限应用
调整系数
系统使用年限 + 近 1 年活跃情况
归档比例
结构可归档比例 ×
系统成熟度系数
China RIMS
65%
23%
52%
40%
预估节省比例
China RIMS Solution Proposal
Notes: [Sources]
- 本页全部数据、系统名称、场景和结论均来自用户提供的原始PPT；未使用外部来源。
- 本版本仅将原有可见内容翻译为中文并放大、重排既有元素，未新增或删除内容。

## Slide 10: 现状分析：成本对比分析
SAVING
运行中的系统（部分节省）
待退役的系统（全部节省）
系统名称 | 云资源成本 | 预估节省比例 | 节省金额
银河 | 44.3 | 65% | 28.8
DHT | 33 | 23% | 7.6
NEXBPM | 16 | 40% | 6.4
Dspot | 19 | 52% | 9.9
系统名称 | 云资源成本 | 节省金额
CC | 11 | 11
NGCRM / ADC MA | 59 | 59
Eflow | - | -
AMD SFE | 12 | 12
VAS SFE | 4.6 | 4.6
HF | 4.7 | 4.7
总计
52.7w
总计
91.3w
TOTAL SAVING
144w
每年合计节省金额（预估）
ASSUMPTION（计算方法）
运行中系统：节省金额 = Archive Ratio（中位数） × 云资源成本
待退役系统：节省金额 = 云资源成本
核心结论：CHINA RIMS 首年投入179万，年节约成本144万，次年投入显著下降为61万，第二年即可实现正向收益。
COST
费用类别 | 费用构成 | 说明 | 费用金额
实施（包含1个系统接入） | AI 工具成本 | 一次性成本（3个月实施期） | 1ｗ
 | 人工实施成本 | 一次性成本（3个月实施期） | 66ｗ
运维 | 人力运维成本 | 周期性成本（1万/月） | 9ｗ
 | 云资源成本 | 周期性成本（0.8万/月） | 7ｗ
新接入退役系统费用 | 人力成本 | 一次性成本，按照平均17人天估算 | 56ｗ
 | 云资源成本 | 周期性成本，平均0.33万/月 | 40ｗ
TOTAL COST
179w
第一年合计费用金额（预估）
一次性投入 + 一个系统接入
每年固定投入
（第一年按9个月折算）
其他系统接入 ✖ 10
CHINA RIMS
China RIMS Solution Proposal
第二年起资源+运维费用61万/年

## Slide 11: 3. Market Solution Analysis
China RIMS Solution Proposal
Sep 2026

## Slide 12: 国际成熟框架 × 中国本地适配
China RIMS Solution Proposal
×
FRAMEWORK
国际成熟 RIMS
提供稳定、完整的企业级管理框架
1
统一归档底座
文件、元数据、权限、日志和报表由同一平台统一管理。
2
完整生命周期控制
覆盖文件导入、版本管理、长期留存、到期复核和合规销毁。
3
成熟审计与取证机制
完整记录数据来源、操作过程、版本变化和导出行为。
4
标准化数据治理
统一字段、元数据模型和数据质量规则，保证历史记录可查、可读、可追溯。
LOCAL FIT
中国本地方案
提升中国环境下的实际落地能力
1
历史数据与中文环境适配
更容易处理 Blob 目录、中文文件名、旧系统字段和历史 Excel 台账。
2
中国飞检场景适配
可按 case、产品、批次或退役系统快速汇总文件、版本和操作日志。
3
本地部署与实施支持
便于中国境内部署，并可现场配合数据迁移、验证和旧系统退役。
4
本地合规流程适配
更易落实个人信息识别、脱敏审批、跨境传输控制和全过程留痕。
雅培 China RIMS 的最佳借鉴路径
以国际成熟产品搭建统一归档、数据治理和审计框架，以中国本地方案补足数据接入、飞检取证、跨境处理和现场实施能力。
与雅培核心需求的对应关系
退役系统安全下线
历史数据迁移 · 完整性验证 · 长期可读取
历史文件统一归档
标准元数据 · 版本控制 · 留存与销毁
快速检索与飞检取证
多条件检索 · 日志汇总 · 证据包生成
中国数据本地留存
境内部署 · 权限隔离 · 原始数据完整保存
Notes: 目标的定义

## Slide 13: OpenText InfoArchive 的核心能力
China RIMS Solution Proposal
OpenText InfoArchive | 产品能力
China RIMS | 功能模块
历史数据接入与迁移
多源抽取｜字段映射｜格式统一｜数据校验｜关系与业务上下文保留
模块1
存量历史数据迁移与标准化
支持多源迁移、标准化入库与完整性校验
统一归档与生命周期管理
结构化数据与文档关联｜分类与保留期限｜Legal Hold｜到期处置
模块3
记录归档与档案全生命周期管理
统一档案模型，管理生命周期与关键审批
检索、发现与业务利用
字段 / 元数据 / 全文检索｜关联视图｜在线查看｜导出与 API｜AI 扩展
模块5
档案检索、智能发现与业务利用
支持多维检索、在线预览与AI语义发现
合规控制、审计与报表
权限与加密｜敏感信息遮罩｜完整审计日志｜归档与生命周期报表
模块6
合规管控、审计追踪与合规报表
覆盖权限审计、整改闭环与智能统计报表
Notes: 目标的定义

## Slide 14: InfoArchive 的数据结构
China RIMS Solution Proposal
来源系统
应用数据库
关系表、字段与历史记录
文档库 / 内容库
文档、图像与附件
文件 / Excel / 其他来源
结构化与非结构化信息
SIP | 提交信息包
SIP 元数据
归档内容元数据
内容文件
结构化数据可写入 XML 内容元数据
AIP | 归档信息包
结构化数据 / XML 对象
业务记录、字段及其关系
内容文件与附件
PDF、Word、图像及其他非结构化内容
元数据与索引
来源标识、分类、保留与访问属性
按分类存入 Archive Holding 长期保存
DIP | 分发信息包
检索结果
记录详情与关联数据
附件查看 / 下载
报表、导出与 API
无需运行原应用即可访问
参考 InfoArchive 归档组织方式；Submission 等业务对象由 China RIMS 自行定义
来源、迁移批次、生成时间、访问权限保护要求
业务字段、文件关系信息
PDF、word或其他扫描件
Notes: 目标的定义

## Slide 15: 鸿翼现有产品能力覆盖
China RIMS Solution Proposal
鸿翼 | 对应产品能力
China RIMS | 功能模块
多源内容接入
文件、元数据、权限采集｜文件无感导入 / 数据交换｜断点续传、多线程传输
模块7
多源系统集成与标准化连接器
实现多源接入、数据同步与接口集成
内容与元数据
内容模型、自定义元数据｜元数据智能抽取｜文档管理与内容组织
模块2
实时数据接入与常态化数据治理
聚焦内容解析、元数据补全与分类治理
存储与安全
本地 / 对象 / 混合存储｜多级存储、自动迁移｜细粒度权限、密级叠加
模块4
数据存储与境内数据安全管控
覆盖本地存储、分层管理与安全保护
检索与智能利用
全文检索、多字段查询｜在线预览多格式文件｜ RAG语义检索、库内问答
模块5
档案检索、智能发现与业务利用
支持档案检索、在线查看与智能利用
运行保障
采集任务自动监控｜实时同步备份｜安全水印、查毒、安全外发
模块8
系统全局治理、运维与监控
覆盖权限管理、运行监控与系统保障
鸿翼产品：UDC 非结构化数据中台
鸿翼产品：UDC 非结构化数据中台
鸿翼产品：UDC + OpenContent
鸿翼产品：OpenContent + 企业AI搜
鸿翼产品：UDC 平台能力
Notes: 目标的定义

## Slide 16: 鸿翼能力基本覆盖 China RIMS 核心场景
来源系统
业务系统 / 数据库
文件、附件及相关业务信息
文件系统 / 文档库
主文件、目录与基础属性
对象存储 / 多模态内容
对象文件、图像、音视频
内容采集｜
采集任务与完整要素
主文件与附件
主文件、附件、图片、音视频及其他内容实体
元数据与基础属性
文件名、类型、时间、来源及自定义元数据
权限、目录与业务上下文
原文档权限、动态子目录、目录位置及来源上下文
支持归档型与平台型采集
自动执行并监控任务状态
统一内容对象｜内容模型与存储管理
主文件、附件与内容关系
文件实体、版本及关联关系纳入统一管理
内容模型、元数据与分类属性
静态特征、业务行为及安全约束；覆盖类型、标签、版本、密级和权限
存储池与多介质统一管理
平台统一管理内容位置、策略、访问与扩容
Local Storage
Object Storage
NAS / Ceph
S3 / Cloud
支持混合 / 多级存储、冷热迁移与自动数据迁移
搜索与内容服务
元数据与全文检索
分类、属性、OCR 与全文内容
在线预览与内容访问
查看、调用、处理及下载
接口、组件与数据交换
WebAPI、SDK、FTP 与标准接口
智能搜索与内容应用
以文搜文、以图搜图、图谱与 AI
通过统一服务调用内容
无需直连底层存储
权限、安全与运行控制
细粒度权限 ｜ 密级 ｜ WORM ｜ 加密 ｜ DLP ｜ 水印 ｜ 备份 ｜ 审计 ｜ APM
鸿翼擅长非结构化内容统一治理与多存储管理
China RIMS Solution Proposal

## Slide 17: 4. China RIMS Capability Blueprint & Roadmap
China RIMS Solution Proposal
Sep 2026

## Slide 18: 平台功能全景图与分阶段上线计划
核心用户
业务合规治理人员
制度监督 · 风险审查 · 合规闭环
业务运营协同人员
档案使用 · 业务查询 · 流程协作
信息技术保障人员
平台运维 · 权限安全 · 数据保障
功
能
能
力
01 存量历史数据迁移与标准化
历史数据批量导入
02 实时数据接入与常态化数据治理
元数据标准与来源管理
冷数据识别与接入
数据质量管理
增量数据同步
智能内容解析
与信息提取
03 记录归档与档案全生命周期管理
标准归档模型管理
冷数据归档与
生命周期管理
到期处置与
Legal Hold管理
04 数据存储与境内数据安全管控
境内数据驻留管理
数据加密与密钥管理
分层存储与策略优化
05 档案检索、智能发现与业务利用
基础档案检索
检索结果展示与预览
个性化页面与视图管理
高级检索与筛选
检索结果导出
06 合规管控、审计追踪与合规报表
用户操作审计追踪
归档统计与基础报表
合规操作审计与复核
智能合规风险
识别与提醒
智能报表与分析生成
报告自动生成与分发
07 多源系统集成与标准化连接器
多源数据连接管理
集成标准与接口管理
连接器模板管理
连接器运行
监控与审计
08 系统全局治理、运维与监控
用户与角色管理
细粒度数据访问控制
权限申请与变更审批
Phase 3
保留与处置策略审批
标准归档转换与校验
迁移规则配置
迁移任务管理
迁移完整性校验
数据关联关
系智能挖掘
查询性能管理
智能语义检索与匹配
关联档案智能推荐
档案自然语言问答
搜索结果智能排序
智能分类与语义标签
智能审计建议生成
Phase 2
Phase 1
字段级数据脱敏管理
数据备份与灾难恢复
SSO 单点登录
系统运行监控与稳定性保障
China RIMS Solution Proposal
Notes: 通用能力
08 – SSO登录（Phase1）

## Slide 19: 三阶段演进，构建面向未来的智能化归档平台
PHASE 1
01
阶段一
基础归档与查询
夯实数据底座
全量历史数据标准化入库
统一存储模型与基础权限审计
实现文件存储与基础数据查阅
数据可存 · 可查
PHASE 2
02
阶段二
能力优化与业务协同
拓展能力边界
可配置页面与多维高级检索
全生命周期合规流程闭环
完善分类体系与运维优化能力
体验升级 · 成本优化
PHASE 3
03
阶段三
AI赋能与智能升级
释放数据价值
语义检索与AI内容解析
智能归类、合规辅助与风险预警
自动统计，支撑业务洞察与复盘
智能理解 · 主动赋能
核心总结：通过基础数据归档、平台能力优化、AI智能化升级三个阶段的递进式建设，RIMS将逐步实现从“数据可存、可查”向“数据可理解、可洞察、可赋能”转变，持续拓展平台能力边界并释放数据资产价值。
China RIMS Solution Proposal

## Slide 20: 阶段一：基础归档与查询
文件存储
承接过往所有下线退役系统的结构化数据、本地Blob附件文件归档存储
基础数据查阅
支持业务、IT人员日常基础数据查阅，满足基础运维核查与简易审计调取需求，解决历史数据分散、无统一存储入口的核心痛点
标准化数据入库能力
支持结构化及Blob数据标准化导入。
数据存储与数据安全管控
支持加密与密钥管理。
基础权限与审计
提供基础权限控制及操作日志留痕。
基础检索能力
支持关键词、系统及时间等基础查询。
核心业务场景覆盖
关键系统功能支撑
China RIMS Solution Proposal
核心目标
完成雅培中国存量退役系统历史数据全量入库归档，搭建RIMS核心底座，实现基础数据存储与查询能力，优先满足合规留存底线，暂不优化历史数据质量，快速完成系统从0到1落地。
到期处置与Legal Hold管理
支持保留策略、法律保全冻结管理。
Notes: 目标的定义

## Slide 21: 阶段二：能力优化与业务协同
核心目标
优化系统查询体验与页面灵活性，打造可配置化自定义页面能力，提升业务检索效率；实现增量数据常态化同步，构建退役系统归档数据统一台账，提升数据治理与运营效率。
核心业务场景覆盖
个性化检索
适配业务人员精细化、个性化查询需求，支持自定义检索页面、自定义字段展示
归档资产统计与台账管理
面向归档资产治理场景，对多来源退役系统归档数据做统一台账归集，支撑归档资产统计盘点，实现归档数据资产可视可追溯。
关键系统功能支撑
可配置化页面能力
支持页面布局及字段灵活配置。
增量数据同步
支持在运系统增量数据实时同步。
受控明文查看
按权限查看完整数据，全程审计留痕。
归档统计与基础报表
支持退役系统归档数据统一台账管理。
高级检索与筛选
支持组合条件、多维筛选及保存查询。
China RIMS Solution Proposal
Notes: 进入第二阶段，我们的目标是优化用户体验并扩展系统的应用范围。我们将支持更复杂的查询场景，提供可配置的查询页面，并开始承接现有系统的冷数据。系统功能将包括高级筛选、可配置化界面、冷数据归档流程以及数据关联与可视化，让数据查询更高效、更灵活。

## Slide 22: 阶段三：AI赋能与智能升级
核心目标
引入AI智能化能力，突破传统归档系统纯存储、纯查询的基础属性，实现数据智能解析、智能检索、智能合规辅助，打造智能化归档管理平台，提升数据利用价值。
核心业务场景覆盖
提升归档效率
针对海量归档历史数据，解决人工检索低效、数据解读耗时、合规核查繁琐等问题
智能化升级
支持智能内容解析、自动归类、风险识别，赋能审计核查、数据溯源、业务复盘等场景的智能化升级
关键系统功能支撑
AI智能检索
基于语义理解实现智能搜索与推荐。
智能数据归类
自动分类、打标并识别重复数据。
智能数据统计
自动生成数据统计及业务分析结果。
智能合规辅助
自动识别异常并生成整改建议。
AI内容解析
自动解析文档、图片及结构化数据。
China RIMS Solution Proposal
Notes: 进入第二阶段，我们的目标是优化用户体验并扩展系统的应用范围。我们将支持更复杂的查询场景，提供可配置的查询页面，并开始承接现有系统的冷数据。系统功能将包括高级筛选、可配置化界面、冷数据归档流程以及数据关联与可视化，让数据查询更高效、更灵活。

## Slide 23: 5. Technology Solution & Architecture Recommendation
Sep 2026
China RIMS Solution Proposal

## Slide 24: China RIMS 技术架构方案概览
China RIMS Solution Proposal
我们从数据存储、查询引擎以及应用平台三个层面形成三种候选技术架构方案
PG合一群 + Appsmith 低代码
湖仓一体 + 配置化平台 (Trino读)
湖仓一体 + Databricks读写
方案 A
方案 B1
方案 B2
以PostgreSQL为核心归档数据库，结合Appsmith低代码平台快速构建查询与管理页面
以开放湖仓作为统一数据底座，通过自建Trino查询引擎与配置化平台实现全量历史数据访问
基于同一湖仓数据底座，由Databrick统一承载数据处理、查询与治理能力
核心架构
PostgreSQL合一群
Appsmith
低代码平台
源系统
方案特点
简单
快速
成熟
核心架构
方案特点
全量湖仓归档：历史数据统一进入 Iceberg 湖仓，支持结构化数据长期归档与查询
读写分离架构：Databricks 负责数据写入与处理，Trino独立承担查询
开放查询引擎：采用自建 Trino，保持查询引擎中立，降低单一平台依赖
核心架构
方案特点
开放
全量
解耦
集中式关系数据库归档：高频核心数据进入 PostgreSQL，低频数据及附件存储于 Blob
低代码应用搭建：基于 Appsmith 拖拽配置查询、报表及管理页面
传统成熟技术栈：架构相对简单，技术门槛较低，适合快速启动
全量湖仓归档：与方案 B 一致，以 Iceberg 作为统一历史数据底座
Databricks 统一读写：数据处理与查询均由 Databricks 承载，减少独立查询组件
平台原生治理能力：通过 Unity Catalog 集成权限、血缘、审计及列级脱敏等治理能力
一体化
治理
弹性
源系统
ICEBERG Lakehouse
Trino
查询引擎
配置化应用平台
源系统
ICEBERG Lakehouse
Databricks读写
定制化开发页面
Notes: RIMS 介绍和培训网站：https://abbott.sharepoint.com/sites/AW-infogov/SitePages/IG-ErecMgmt-Records.aspx
Businesses with no licensed RIMS users can contact the Information Governance and Records team for assistance.
Why – 从业务角度
业务查不到历史数据
为了应对audit和药监-合规

## Slide 25: China RIMS 技术架构评估框架
China RIMS Solution Proposal
我们基于业务需求、合规要求与长期运营考虑，建立五大核心评估维度，综合衡量三种技术架构方案的适配度与可行性
01
业务能力与
数据可用性
平台是否能够完整承接历史数据，并支持业务与审计人员高效访问与利用归档数据
全量数据可查性
（结构化数据）
查询与使用体验
（检索效率、易用性）
多形态数据访问
（附件、文档等）
02
安全、治理与
合规
平台是否具备满足企业与监管要求的数据保护、访问控制、审计追踪及生命周期治理能力
权限与访问控制
（系统/表/页面）
数据保护与隐私
（加密、脱敏、密钥管理）
审计与追踪
（日志、审计举证）
生命周期与合规
（过期删除、销毁管理）
03
性能与
可扩展性
平台能否在数据量、系统数量及并发需求增长的情况下，保持稳定性能并灵活扩展
查询性能与响应
（大数据量下稳定性）
容量与扩展能力
（存储/计算独立扩展）
架构弹性
（按需伸缩、资源利用率）
04
实施与运维
复杂度
平台从建设到后续系统接入与日常运营，所需的技术投入与维护复杂度
初期实施复杂度
（开发时间、技术门槛）
新系统接入效率
（可配置化、复用性）
运维与维护负担
（组件数量、运维工作量）
日志与监控能力
（统一管理、可追溯）
05
成本与长期可
持续性
综合考虑建设、运行、许可及未来扩容后的总成本，评估经济性与长期可持续性
建设成本
（研发投入、平台建设）
运行成本
（云资源、基础设施）
许可与软件成本
（商业许可、席位等）
规模经济性
（长期总体拥有成本）
Notes: RIMS 介绍和培训网站：https://abbott.sharepoint.com/sites/AW-infogov/SitePages/IG-ErecMgmt-Records.aspx
Businesses with no licensed RIMS users can contact the Information Governance and Records team for assistance.
Why – 从业务角度
业务查不到历史数据
为了应对audit和药监-合规

## Slide 26: China RIMS 技术架构评估与推荐
China RIMS Solution Proposal
方案 A｜PG + Appsmith
低代码快速方案
方案 B｜湖仓 + Trino
开放灵活方案
方案 B2｜湖仓 + Databricks
平台化高效方案
01
业务能力与数据可用性
平台是否能够完整承接历史数据，并支持业务与审计人员高效访问与利用归档数据
▲ 存在明显局限
• 仅约 10% 高频关联表进入 PG
• 冷数据仅文件留存，无法 SQL 检索
• 不支持跨系统联邦查询
● 能力较强
• 历史数据全量入湖，100% 可 SQL 查询
• 通过 Trino 提供统一 SQL 访问能力
• 不支持跨系统联邦查询
● 优势明显
• 历史数据全量入湖，100% 可 SQL 查询
• 支持跨系统联邦查询与统一审计
02
安全、治理与合规
平台是否具备完整的安全保护、访问控制、审计与合规举证能力
▲ 部分满足，能力分散
• 存储/传输加密可满足，字段保护需自建
• 加密字段不可检索、不可排序
• 审计需关联多套日志，举证需人工
▲ 可满足，但需自建较多
• 采用更强湖仓加密体系，可满足主要安全要求
• Trino 权限、审计、脱敏及销毁举证需自建
• 列级脱敏不可用，需维护明文+脱敏双份数据
● 优势明显
• Unity Catalog 原生支持表/行/列级权限
• 原生列级脱敏，权限见明文，无权限见掩码
• 血缘与审计原生支持，销毁过程可追踪举证
03
性能与可扩展性
平台能否在数据增长和并发需求增加时保持稳定性能与弹性扩展
▲ 存在明显局限
• PG 单实例存在容量天花板（有效约 15-20 TB）
• 数据增长后索引重建、VACUUM、慢查询调优压力上升
● 能力较强
• 存算分离，读写解耦，分布式 MPP 查询
• 支持 PB 级数据规模扩展
• 需自行部署与调优 Trino 集群
● 优势明显
• Databricks Serverless 弹性并行计算
• 按需扩缩，支持突发并发查询
• 无需维护独立查询集群
04
实施与运维复杂度
从建设到日常运维所需的技术投入、开发工作量与维护复杂度
● 前期最简单，后期投入线性增长
• 拖拽建页，首期最快（约 1 个月）
• 每接入一个新系统需重复建页、ETL 与调优
• DBA 持续投入，无法被新系统摊薄
● 复杂度最高
• 前期需建设配置化平台
• 需自行部署、升级、HA、扩缩容及调优 Trino
• 自研前端维护、权限与审计组件
▲首期约 3 个月建平台
• 前期需建设配置化平台
• 查询引擎、权限与审计由平台托管
• 新系统接入零代码，规模越大越省
05
成本与长期可持续性
综合考虑基础设施、软件许可及持续运行所需的成本投入
▲ 固定资源与许可成本较高
• PG 需常驻资源，Appsmith 存在商业许可费用
• 系统与数据规模增加时，扩容与调优成本持续增加
▲ 运行成本与运维投入较高
• Trino 需常驻集群，空闲时仍产生资源费用
• 需专业团队持续运维与优化
• 超大规模（>120TB）下具成本优势
● 成本结构更灵活
• Serverless 按需计费，空闲自动缩零
• 减少常驻查询资源与独立集群运维投入
• （当前 15 系统 / 20TB / 3 年 TCO 测算下成本最低）
推荐结论
推荐方案：方案 B2（湖仓 + Databricks）
在当前 15 系统 / 20TB / 3 年规划基线下，方案 B2 在全量数据可用性、原生安全治理、弹性扩展与运维效率方面具备综合优势，同时 3 年 TCO 最低，是实现 China RIMS 目标的最佳平衡方案。
关键取舍（Trade-off）
方案 B2 的治理能力依赖 Databricks Unity Catalog，存在厂商锁定；但底层数据采用开放 Iceberg 格式，数据可随时迁移，保留未来技术灵活性。

## Slide 27: 推荐架构：方案B2四层架构视图
China RIMS Solution Proposal
方案 B2 采用分层解耦架构，通过统一的表现层与业务服务层承接用户需求，并以 Databricks + Iceberg 构建可扩展、可治理的数据访问与存储底座
01
表现层
INTERFACE LAYER
02
业务服务层
SERVICE LAYER
03
数据访问层
DATA ACCESS LAYER
04
存储层
STORAGE LAYER
配置化查询平台 (React)
按元数据动态渲染查询表单、结果表格与明细页，不逐系统开发页面
附件预览 / 下载
后端签发 SAS 令牌后，前端直连 Blob 流式预览与下载
报表与导出
查询结果导出 CSV/Excel，供审计与离线分析
统一登录 (Entra ID SSO)
OIDC 单点登录，角色决定可见系统与页面
HTTPS 443 · REST/JSON · JWT
认证与权限服务
校验 JWT，按"用户→系统→表"元数据判定可访问范围（导航层闸门）
元数据管理
系统台账、源库/表清单、字段映射、保留策略与权限配置
查询代理服务
拼装并校验 SQL（表白名单）、权限、超时控制，结果裁剪与脱敏
附件服务
附件索引检索、SAS 令牌签发、SHA-256 校验与台账核对
生命周期 / 销毁调度
到期扫描、触发 Databricks 销毁作业，结果回写台账
审计与通知
操作留痕、查询与脱敏日志，异常与作业通知推送
私有端点 · 托管标识免密访问
数据编排与接入
Azure Data Factory 定时 / 事件触发编排; SeaTunnel 抽取多源数据写入 Lakehouse
数据处理与查询
Databricks Serverless 提供 SQL Warehouse，支持高并发弹性查询
数据治理
Unity Catalog 提供表 / 行 / 列级权限、列级脱敏、血缘与审计
密钥管理
Azure Key Vault 管理密钥，统一签名与加解密服务
ABFS · JDBC/ODBC · 私有端点
结构化历史数据
ADLS Gen2 + Iceberg Lakehouse 分层存储（RAW → CURATED → SERVE），支持 PB 级容量
非结构化附件
Azure Blob 存储附件文件（FNS），Cool-Cold 自动降冷，支持 WORM
平台元数据
Azure SQL Database 存储系统台账、表清单、配置、保留策略与审计索引（35 张表）
监控与日志
App Insights + Azure Monitor：指标、告警、审计流水留存，支持审计与运维可观测
Notes: RIMS 介绍和培训网站：https://abbott.sharepoint.com/sites/AW-infogov/SitePages/IG-ErecMgmt-Records.aspx
Businesses with no licensed RIMS users can contact the Information Governance and Records team for assistance.
Why – 从业务角度
业务查不到历史数据
为了应对audit和药监-合规

## Slide 28: 推荐架构：方案B2端到端应用视角
China RIMS Solution Proposal
01
访问入口
业务查询员
历史数据查询与分析
审计 / 合规岗
合规检查与审计追溯
平台运维
系统运维与监控
统一身份 · 单点登录
Microsoft Entra ID
SSO / OIDC
HTTPS 443 · SSO
02
自研应用层（AKS）
React 配置化查询平台
.NET 10 后端服务组
Azure SQL 元数据库
ADLS Gen2 · Iceberg Lakehouse
Unity Catalog
Azure Blob Storage（附件账户）
04
数据底座与统一治理
架构原则
存算分离
私有网络与安全
数据加密
统一权限治理
全链路审计
高可用与可扩展
元数据 · 查询代理 · 权限校验 · 附件代理 · 审计上报 · 生命周期调度 · 统一鉴权 · 参数化查询 · 私有端点访问下游
系统台账 · 表清单 · 查询配置
保留期 · 销毁策略 · 审计索引
动态查询表单 · 结果展示
附件预览 · 数据导出
WRITE PATH | 归档写入 & 到期销毁
Azure Data Factory
Databricks Lakeflow
Databricks Serverless
READ PATH | 在线查询 & 跨系统检索
查询代理
Databricks SQL Serverless
Unity Catalog
细粒度权限 · 列级脱敏 · 审计
ATTACHMENT PATH | 附件预览 & 下载
Storage Mover
Azure Blob Storage
附件代理
独立附件存储
冷 / 热分层
附件迁移
权限校验
流式预览 / 下载
编排调度
结构化抽取
限流 / 审计
权限校验
读侧查询 · 按需扩缩
空闲自动缩容至 0
数据处理 · 文件优化
到期销毁
RAW 层 1:1 保真归档
CURATED → LAKE → SERVE 逐层治理与加速
表 / 行 / 列级权限 · 列级脱敏
血缘 · 审计 · 数据发现
非结构化附件存储（PDF / Office / Images）
Cool / Cold 分层 · WORM 可选 · 生命周期管理
03
核心
数据链路
写入 Iceberg
读 Iceberg / ABFS
附件取流
查询请求
附件预览 / 下载
接入配置 / 销毁调度
存储长期保留
计算按需弹性
Serverless 空闲缩至 0
全链路私有访问
Private Link / PE
WAF 防护
传输 / 存储 / 字段级加密
多层加密保护
Key Vault 管理密钥
基于角色 · 行列级权限
最小权限原则
Unity Catalog 统一管控
操作留痕 · 日志审计
合规追溯
与监控告警联动
云原生架构
多可用区部署
弹性伸缩 · 按需付费
Notes: RIMS 介绍和培训网站：https://abbott.sharepoint.com/sites/AW-infogov/SitePages/IG-ErecMgmt-Records.aspx
Businesses with no licensed RIMS users can contact the Information Governance and Records team for assistance.
Why – 从业务角度
业务查不到历史数据
为了应对audit和药监-合规

## Slide 29: AI 时代 · 前端框架选型（React vs Vue）
China RIMS Solution Proposal
① JSX = 纯粹的 JS/TS，对 AI 更友好
React：JSX 是 JS 语法扩展，UI与逻辑统一在 JS 函数中
Vue：模板指令/插值/修饰符是「另一套DSL」，AI 易误用
结论：“Everything is JavaScript” 让 AI 生成准确率更高
② 训练数据量的绝对优势
LLM 能力高度依赖训练数据规模
React 全球市占率更大，GitHub/开源库代码总量远超 Vue
AI 对 React 模式、Hooks 边界情况的「记忆」更深刻
③ AI 原生生态 & 组件库几乎全在 React 领跑
AI SDK 首选支持：Vercel AI SDK、LangChain 前端库多为 React First
热门 AI UI 库 shadcn/ui、Magic UI 均为 React 原生构建
Vue 生态多为社区移植版，更新维护往往落后一步
④ 逻辑复用：Hooks vs Composition API
React Hooks 将逻辑解耦为纯函数，AI 生成/组合非常精准
Vue 3 响应式追踪存在隐式陷阱：ref.value 拆包、reactive 解构丢失响应性
AI 极易在此类细节上犯错：忘记 .value、不当解构
⑤ 跨端 & 全栈 AI 应用的统一性
很多 AI 产品需全栈能力，如流式传输 SSE
Next.js + React Server Components 可无缝生成全链路代码
同一套逻辑更容易迁移到 React Native 移动端
💡 一句话结论
在 AI 辅助编程新时代，React 的纯 JS 表达（JSX）与巨大开源数据积淀，天然契合 AI（LLM）的编程语言。本项目前端采用 React 19 + Vite 8 + TypeScript + Tailwind。
📊 维度对比一览（AI 视角）
维度 | React（AI 视角） | Vue（AI 视角）
AI 生成代码准确度 | ★★★★★ JSX 即 JS，AI 理解力极佳 | ★★★☆☆ 模板指令有时被 AI 误用
LLM 训练数据量 | ★★★★★ 极其庞大，涵盖各种场景 | ★★★★☆ 较充足但弱于 React
AI 相关 SDK & UI 生态 | ★★★★★ Vercel AI SDK / shadcn 原生支持 | ★★★☆☆ 多为社区移植版
AI 犯错率（响应性陷阱） | 较少（主要是 useEffect 依赖项问题） | 较多（AI 易忘记 .value 或破坏响应性）
关键在于 JSX 即纯 JS 的表达方式，与海量的开源训练数据 — React 在「与 AI 结合」场景展现显著优势
Notes: RIMS 介绍和培训网站：https://abbott.sharepoint.com/sites/AW-infogov/SitePages/IG-ErecMgmt-Records.aspx
Businesses with no licensed RIMS users can contact the Information Governance and Records team for assistance.
Why – 从业务角度
业务查不到历史数据
为了应对audit和药监-合规

## Slide 30
ETL 引擎对比 · Apache SeaTunnel vs Databricks Serverless
对比维度
Apache SeaTunnel
开源数据集成引擎 · 结构化抽取入湖
Databricks Serverless · Jobs
托管湖仓计算 · 分层加工与治理
定位
开源数据集成引擎
Apache 开源 · 免费
托管湖仓计算引擎
商业化 · 按 DBU 计费
连接与能力
200+ 连接器 · JDBC → Iceberg
类型映射 · 对账 · 仅读权限抽取
Spark 批处理 · JDBC → Iceberg
Z-Order · Compaction · VACUUM
ETL 职责
结构化数据 1:1 原样入湖
RAW 原始落地 · sys_id / ingest_date 分区
RAW→CURATED→LAKE→SERVE 分层加工
到期销毁 · DROP PARTITION + VACUUM
数据分级
普通 / 非敏感数据
轻量链路 · 本地或 ADLS 落盘
敏感 / 加密数据
合规要求高 · 需全程加密
加密与合规
凭据自管 · 无原生加密治理
连接串需自行脱敏 / 加密
Secret Scope + Key Vault
全程加密 · UC 列掩码 · 零明文
治理
元数据自建台账
无内置表格式治理
Unity Catalog 原生治理
表 / 行 / 列级授权 + 审计
运维
自部署 · ADF 编排调度
需自行运维
Serverless 零运维
空闲缩 0 · 故障自动重建
成本
开源免费 · 仅算力
≈¥0 许可费
写侧 ≈¥0.4–0.8 万/月
按需拉起 · 只为使用付费
选型结论 · 分流策略
按数据敏感度自动分流
普通 / 非敏感数据
→ SeaTunnel 抽取入湖
敏感 / 加密数据
→ Databricks 写侧 ETL
统一底座 · 读侧
→ Iceberg 冷湖 · SQL Serverless

## Slide 31
Apache SeaTunnel · 约 200 个原生连接器
只要你的数据在那里，SeaTunnel 就能连接 —— 覆盖数据库 · 消息系统 · 湖仓 · 搜索系统 · 对象存储等主流数据系统
OLTP 数据库
关系型 · +25 via JDBC
MySQL / CDC
PostgreSQL
Oracle
SQL Server
TiDB
MariaDB
流式与消息系统
消息发布 / 订阅
Apache Kafka
Apache Pulsar
RabbitMQ
RocketMQ
AWS SQS
ActiveMQ
OLAP 与分析
分析型 OLAP 引擎
ClickHouse
Apache Doris
StarRocks
Snowflake
Amazon Redshift
Cloudberry
数据湖与存储
Open Table · 对象存储
Amazon S3
Alibaba OSS
HDFS / LocalFile
Apache Iceberg
Delta Lake
Apache Paimon
其余连接器 · 全量约 200 个（节选）
数据库：MySQL · PostgreSQL · Oracle · SQL Server · TiDB · MariaDB · MongoDB · DynamoDB · Cassandra · HBase · Neo4j · DB2 · Greenplum · OceanBase · Redis · Aerospike
消息 / 检索 / 向量：Kafka · Pulsar · RabbitMQ · RocketMQ · ActiveMQ · SQS · Elasticsearch · Druid · Typesense · Milvus · Qdrant · Lance · HugeGraph · InfluxDB · IoTDB · TDengine
文件 / 协作 / 其他：FTP · SFTP · HTTP · GraphQL · Google Sheets · Firestore · Slack · DingTalk · Feishu · Email · MaxCompute · Prometheus · SLS · Sentry · Web3j …

## Slide 32
Azure 基础设施部署架构
技术栈
1 前端 · 配置化查询平台 React
2 后端 · .NET 10（AKS 容器化）
3 抽取 · Apache SeaTunnel
4 编排 · Azure Data Factory
5 表格式 · Apache Iceberg
6 引擎 · Databricks Serverless（读写）
7 治理 · Unity Catalog
8 附件迁移 · Azure Storage Mover
终端用户
业务查询员
查本系统归档数据
审计 / 合规岗
跨系统检索与举证
平台运维
监控 · 销毁作业值守
浏览器 HTTPS 443 · Entra ID 单点登录
源系统 · 15 套待退役业务系统
Oracle
TCP 1521
MySQL
TCP 3306
DB2 / 其他
TCP 50000
结构化抽取 · Apache SeaTunnel
仅读权限 · 按勾选的表抽取（10 选 5）· ADF 编排
附件迁移 · Storage Mover
读 NFS / S3 / Blob 附件源 · 服务免费
跨机房链路：ExpressRoute / 站点到站点 VPN · 源库防火墙放行 NAT 固定出口 IP
网络连通
· ExpressRoute / S2S VPN 专线
· NAT 固定出口 IP 白名单
· PaaS 全私有端点 · 禁公网
· WAF + App Gateway 收敛入口
Databricks 托管平面
★ 不在你的 VNet 内 · 运行于 Databricks 账户
控制平面 Control Plane
Web UI · 作业调度 · 无状态
Unity Catalog 元数据服务
Serverless SQL Warehouse
读侧查询 · X-Small 6 DBU/h
空闲自动缩到 0 · 零运维
Serverless Lakeflow
写侧 ETL：RAW→CURATED→LAKE→SERVE
Compaction · VACUUM · 到期销毁
NCC 网络连接 + 托管私有端点
Serverless 私有访问 ADLS 的唯一通道
Premium 层特性 · NCC 需 Account Admin 配置
Azure VNet · 10.0.0.0/16
Hub-Spoke · NSG 管控 · PaaS 全部关闭公网
WAF
OWASP 防护
Application Gateway
TLS 终止 · 七层路由
NAT Gateway
出站固定 IP
AKS 子网 · 10.0.1.0/24
跨 AZ 节点池 · HPA · 托管标识免密
Node · 跨可用区冗余 · 托管节点池
前端 Pod · React
配置化查询界面 · JSON Schema
后端 Pod · .NET 单体
元数据 · 权限 · 查询代理 · 审计 · 销毁
元数据服务：系统台账 · 表清单勾选 · 保留期与销毁策略 · 任务记录 · 操作审计
私有端点子网 · 10.0.2.0/24
ADLS 私有端点（blob + dfs）
SQL Database 私有端点
Key Vault 私有端点
Databricks 工作区端点
子网内为私有端点 NIC · PaaS 本体在 Azure 平台侧
内网
调用
HTTPS 443
SeaTunnel 抽取 · NAT 固定 IP
出站固定 IP ↑
Private Link · JDBC / ODBC 443
Azure PaaS 数据与治理服务 · 全部私有端点接入 · 公网访问已禁用
Microsoft Entra ID
身份与单点登录
SAML / OIDC · 托管标识
全局服务 · 443
认证走 443 · 无私有端点
Application Insights
审计留痕与链路追踪
操作日志 · 告警规则
Private Endpoint
公网访问：已禁用
Azure Monitor
资源指标与告警
仪表板 · 自动化响应
Private Endpoint
公网访问：已禁用
Azure Key Vault
密钥与凭据托管
CMK · 源库连接串
Private Endpoint
公网访问：已禁用
Azure SQL Database
元数据库 Standard S2
主备自动故障转移 · PITR
Private Endpoint
公网访问：已禁用
两个独立存储账户
① ADLS Gen2（HNS）· Iceberg 湖表 · ZRS
② Blob（FNS）· 附件 · Cool→Cold · 可 WORM
Private Endpoint ×2
公网访问：已禁用
Private Link 私网流量
与上方端点一一对应
★ NCC 托管
私有端点通道
关键设计要点
① 除 Entra ID（全局认证）外，PaaS 全部私有端点接入，流量不出骨干网；入口 WAF + AppGW 收敛
② Serverless 不支持 VNet 对等 / VPN —— 私有访问 ADLS 唯一方式：NCC + 托管私有端点
③ 源库抽取走 NAT 固定出口 IP 白名单；跨机房走 ExpressRoute / 站点到站点 VPN
④ 元数据与销毁策略存 SQL DB S2 · 审计进 App Insights · 密钥由 Key Vault 托管
⑤ 相比方案 B：省去 Trino 集群与双子网注入，查询层完全托管、零集群运维
⑥ 需 Databricks Premium 层（PE / NCC 均为 Premium 特性）；NCC 需 Account Admin
高可用 & 容灾（HA / DR）
· AKS 跨 AZ · SQL 主备自动转移 · 存储 ZRS 冗余
· 平台托管无单点 · Serverless 空闲归零自动重建
· SQL 自动备份 + PITR · ADLS 生命周期分层 / GRS
· RPO ≤ 15 min · RTO ≤ 2 h · 审计独立备份不销毁
Appendix

## Slide 33
存算分离架构
01
源系统
SOURCE
退役 · 只读
15 套待归档
结构化数据
Oracle · MySQL · DB2 / 其他 · JDBC 读取 · 约 100 张表
非结构化附件
NFS · S3 · Azure Blob · PDF / 图片 / 影像件
B-00
接入配置
CONFIGURE
页面操作 · 零代码
配置存元数据库
新系统接入复用
① 录入连接信息
主机 / 端口 / 账号 · 凭据存 Key Vault
「测试连接」校验连通与权限
② 自动读取表清单
扫描 information_schema · 表名 / 行数 / 大小
共发现 10 张表（含类型与主键）
③ 勾选待迁移表
☑ 订单主表 · 明细 · 客户 · 商品 · 支付
☐ 临时 / 日志 / 中间 / 缓存 / 备份
按配置生成 SeaTunnel 任务 · 仅入湖勾选的 5 张表（10 选 5）
02
数据抽取
INGEST
批量 · 全量 + 增量
ADF 编排调度
结构化 · Databricks Serverless Lakeflow
200+ 连接器 · JDBC · 类型映射 · 对账 → Iceberg 表
附件 · Storage Mover
PDF / 图片 / Office 影像 · 服务免费 → ADLS 附件容器
B-03
Iceberg 冷湖
COLD LAKE · STORAGE
ADLS Gen2 · Parquet + ZSTD
≈¥90–150/TB·月 · PB 级
100 张表 · 1:1 原样
Hot / Cool 分层 · ZRS
Iceberg 表 · 四层分层（RAW → SERVE 逐层升温，越往下越热）
RAW · 原始落地（最冷） SeaTunnel 全量 1:1 保真 · 分区 sys_id / ingest_date
CURATED · 清洗规整 类型统一 · 缺失值处理 · SHA-256 台账 · 分区归约
LAKE · 建模归档 业务维度建模 · 生命周期分区（销毁友好）
SERVE · 加速服务（最热） 热表物化 · Z-Order · 供 Databricks SQL Serverless 直查
━━ 存算分离边界 ━━
Serverless 直查
ETL 写入 · Databricks
B-04
统一计算层
COMPUTE
Databricks 读写一体
弹性 · 按量计费
Databricks Serverless Lakeflow · 写侧 ETL
RAW → CURATED → LAKE → SERVE
Spark 批处理 · Iceberg 写入 · Z-Order
Compaction · VACUUM · 到期销毁
按 DBU 计费 · 按需拉起 ≈¥0.4–0.8 万/月
Databricks Serverless SQL Warehouse
读侧查询 · 零运维 · 故障自动重建
Iceberg 直查 · SERVE 加速 · 首屏 2–5 s
UC 表 / 行 / 列级授权 + 审计
X-Small 6 DBU/h · 空闲缩 0 ≈¥0.5–0.9 万/月
B-05
消费入口
CONSUME
元数据驱动
零代码接入
元数据驱动 · 动态配置化查询平台
JSON 配置定义查询 / 筛选 / 列 / 权限 · 前端动态渲染 · 一次研发处处复用
新系统接入零代码 · 边际 +3~6 人天 / 系统 · 首期 60 人天 · ≥15 系统适用
↺
Retention
RETENTION
作用于 B-03 分区 回写台账 · 附件同步删
① 到期扫描
扫描 Iceberg meta
② DROP PARTITION
秒级 · Iceberg 原生
③ VACUUM
物理清除快照
④ 附件 + 审计
同步删除 · 留痕
审计与元数据独立备份 · 不随业务数据销毁 · 纳入年度销毁演练
作用于冷湖分区
附件对象存储 · 独立存储账户（与湖分开）
贯穿 02 抽取 → B-03 存储 · 供 B-05 直接消费
FNS 平面命名空间
非 HNS · 按次计费（不按 4MB 切块）
Cool → Cold 分层
生命周期自动降档
SHA-256 台账
前缀 sysXX/yyyy-mm/
后端签 SAS
前端直连下载
附件 URL 直连消费（SAS）
存算分离 · 成本结构
存储侧 · 常驻
ADLS Hot/Cool ≈¥90–150/TB·月 · PB 级从容 · ZRS
计算侧 · 按需
写侧 ETL ≈¥0.4–0.8 万/月 · 读侧查询 ≈¥0.5–0.9 万/月
存储与计算独立扩缩 · 空闲缩到 0 · 只为使用的算力付费
方案 B2 要点
· 存算分离 — 冷湖常驻，Serverless 读写按需拉起 · 空闲缩 0
· 到期即毁 — DROP PARTITION + VACUUM 物理清除，附件与审计同步
· 零代码接入 — 元数据驱动前端 · 边际 +3~6 人天 / 系统
· 读侧托管 — Databricks SQL Serverless · 零集群运维 · UC 授权
· 适用规模 — ≥15 套系统或 >20 TB 长期保留 · PB 级从容
B2 的取舍
读侧完全托管、UC 治理原生；
代价是计算引擎绑定 Databricks（数据仍为开放 Iceberg，随时可换引擎），且 Serverless / NCC 需 Premium 层。
Appendix

## Slide 34
数据加密设计
四层加密模型 + 密钥管理（L1 → L5）
L1
存储层 · 防磁盘 / 桶泄露
ADLS 账户级 SSE（AES-256）+ Key Vault CMK；数据 / 元数据 / 附件一套密钥策略，可选基础设施双重加密
L2
传输层 · 防链路窃听
全链路 TLS 1.2+：HTTPS 443 入口 · 私有端点私网 · JDBC / ODBC；流量不出 Azure 骨干网
L3
字段层 · 防 DBA / 运维内鬼 ★ 合规核心
aes_encrypt() 落盘即密文 + UC 列掩码查询遮蔽——两者必须组合；GCM 每次随机 IV
L4
展示层 · 防越权查看
UC COLUMN MASK / ROW FILTER 绑定基表，任何访问路径强制生效；B2 原生，Trino 读完全不可用
L5
密钥层 · 防泄露无法止损
Key Vault CMK 自动轮转；信封加密——轮主密钥只重包装 KEK、零数据重写；密文自带 key_version
字段级加密 · 推荐路线：aes_encrypt + UC 列掩码
1
密钥入 Secret Scope
Key Vault 撑腰 · 托管标识免密拉取，密钥不进代码 / 日志
2
ETL 写侧加密
aes_encrypt(col, secret(...)) · 默认 GCM 随机 IV，绝不能用 ECB
3
定义掩码函数
is_account_group_member() ? try_aes_decrypt : ***
4
挂载到列
ALTER TABLE … SET MASK（必须打在基表，不支持视图）
同一条 SQL：授权者见明文 · 其他人见 *** · 直读 Parquet 只见密文
为何安全：掩码函数以定义者权限取密钥，分析师自己写 aes_decrypt 也拿不到 key
三个必守约束
❶ 绝不能改成 ECB（暴露频率分布）
❷ 业务用户对 Secret Scope 必须无 READ 权限，否则防线归零
❸ 掩码不支持视图须挂基表；卸载顺序：先 DROP MASK 再 DROP FUNCTION
密钥体系 · 合规与销毁
Key Vault · CMK / KEK 主密钥
包装 / 解包
DEK 数据密钥（带 key_version）
加密 / 解密
Iceberg 密文 + UC 列掩码
信封加密：轮转主密钥只重新包装 DEK，数据文件一个字节不动
Crypto-Shredding · 被遗忘权
按数据主体分配独立 DEK——「删除」= 销毁该 DEK，密文永久不可读，无需重写 PB 级文件
归档场景性价比最高的合规设计，建议第一版纳入
合规映射
等保 2.0 三级
存储 / 传输保密达标；策略在引擎内、审计落表，举证材料天然齐备
个保法第 51 条
SSE ≠ 去标识化——必须 L3 字段级加密 + L4 强制脱敏，只做 L1 不满足
GDPR 被遗忘权
Crypto-Shredding：销毁主体 DEK 即永久不可读
① 授权强制力
掩码 / 行过滤绑定引擎元数据，任何客户端绕不过；应用层脱敏绕过 API 即失效
② 轮转成本
信封加密只重包装 KEK、零数据重写；应用层方案轮转需重刷数十 TB 存量
③ 实施成本
约 2~3 人天（应用层方案 8~12 人天）· 加密字段仍可检索 · 审计平台原生
★ 若列级脱敏是硬需求：B（Trino 读）的 UC 列掩码完全不可用（Iceberg REST Catalog 不支持），B2 原生生效、任何路径强制遮蔽——这一条基本决定必须选 B2
Appendix

## Slide 35
元数据库 ER 图（上）· 平台 / 权限 / 数据源配置
① 权限与访问控制（RBAC）
③ 源数据配置
④ 目标存储 · 归档 Schema
② 退役系统管理（核心）
⑩ 通知 · ⑪ 审计与监控
user
PK id (bigint)
UK username (varchar)
password_hash (varchar)
real_name·email (varchar)
status (tinyint)
last_login_at (datetime)
user_role
FK user_id (bigint)
FK role_id (bigint)
role
PK id (bigint)
UK role_code (varchar)
role_name (varchar)
is_builtin (tinyint)
role_permission
FK role_id (bigint)
FK permission_id (bigint)
permission
PK id (bigint)
UK permission_code (varchar)
module (varchar)
resource_type (varchar)
page
PK id (bigint)
UK page_code (varchar)
path (varchar)
enabled (tinyint)
role_page
FK role_id (bigint)
FK page_id (bigint)
decommission_system
PK id (bigint)
UK system_code (varchar)
status (varchar)
retention_years (int)
sync_completed_date (date)
destroy_after_date (date)
system_user
FK system_id (bigint)
FK user_id (bigint)
source_database
PK id (bigint)
FK system_id (bigint)
db_type (varchar)
host:port (varchar)
credential_ref (varchar)
source_table
PK id (bigint)
FK source_database_id (bigint)
table_name (varchar)
primary_key (varchar)
is_attachment (tinyint)
unstructured_source
PK id (bigint)
FK system_id (bigint)
source_type (varchar)
location_uri (varchar)
unstructured_item
PK id (bigint)
FK unstructured_source_id (bigint)
original_path (varchar)
hash (varchar)
schema
PK id (bigint)
FK system_id (bigint)
catalog_name (varchar)
schema_name (varchar)
storage_config
PK id (bigint)
FK system_id (bigint)
storage_type (varchar)
container (varchar)
audit_log
PK id (bigint)
FK user_id (bigint)
action·module (varchar)
ip·status (varchar)
sync_activity
PK id (bigint)
activity_date (date)
成功/失败/运行 (int)
sync_job 按天预聚合·派生
notification
PK id (bigint)
recipient (varchar)
channel (varchar)
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
跨页关联（详见卡内 FK）：
source_table → sync_table_config / sync_table_stat / archive_file
sync_job ⇢ sync_activity（按天预聚合，派生表无 FK）
弱关联
sync_job / query_config 子域见下页 →
图例
① 权限与访问控制（RBAC）
③ 源数据配置
④ 目标存储 · 归档 Schema
② 退役系统管理（核心）
⑩ 通知 · ⑪ 审计与监控
1—N 连线：母端 1 / 子端 N
（虚线卡=跨页引用）
Appendix

## Slide 36
元数据库 ER 图（下）· 同步归档 / 动态查询 / 保留销毁
⑤ 同步与归档（含 ⑥ 附件索引）
⑧ 生命周期与保留 · ⑨ 销毁审批
⑦ 动态查询
decommission_system
PK id (bigint)
UK system_code (varchar)
sync_job
PK id (bigint)
FK system_id (bigint)
FK assignment_id (bigint)
job_type (varchar)
status (varchar)
sync_job_config
PK id (bigint)
FK system_id (bigint)
cron_expr (varchar)
enabled (tinyint)
retention_policy
PK id (bigint)
UK policy_code (varchar)
policy_name (varchar)
period_days (int)
sync_table_config
PK id (bigint)
FK source_table_id (bigint)
enabled (tinyint)
retain_years (int)
attachment_index
PK id (bigint)
FK system_id (bigint)
table·business_key (varchar)
object_key (varchar)
sha256 (varchar)
sync_table_stat
PK id (bigint)
FK sync_job_id (bigint)
FK source_table_id (bigint)
row_count (bigint)
archive_batch
PK id (bigint)
FK sync_job_id (bigint)
batch_year (int)
rows_out (bigint)
retention_assignment
PK id (bigint)
FK policy_id (bigint)
object_type (varchar)
start·due_date (date)
status (varchar)
archive_set_item
PK id (bigint)
FK archive_set_id (bigint)
original_name (varchar)
blob_url (varchar)
archive_set
PK id (bigint)
FK archive_batch_id (bigint)
set_name (varchar)
items·bytes (int)
archive_file
PK id (bigint)
FK archive_batch_id (bigint)
blob_url (varchar)
checksum (varchar)
legal_hold_event
PK id (bigint)
FK assignment_id (bigint)
action (varchar)
reason (varchar)
query_config
PK id (bigint)
FK system_id (bigint)
name (varchar)
base_table (varchar)
status (varchar)
query_field
PK id (bigint)
FK query_config_id (bigint)
column_name (varchar)
is_pii (tinyint)
query_join
PK id (bigint)
FK query_config_id (bigint)
join_type (varchar)
left→right (varchar)
drill_config
PK id (bigint)
FK query_config_id (bigint)
FK schema_id (bigint)
parent→child (varchar)
destroy_approval
PK id (bigint)
FK sync_job_id (bigint)
FK approver_id (bigint)
decision (varchar)
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
1
N
到期触发销毁
图例
⑤ 同步与归档（含 ⑥ 附件索引）
⑧ 生命周期与保留 · ⑨ 销毁审批
⑦ 动态查询
1—N 连线：母端 1 / 子端 N
（虚线卡=跨页引用）
Appendix

## Slide 37
应用架构图（湖仓一体 · Databricks SQL Serverless 读）
01 访问入口
业务查询员
查本系统归档数据
审计 / 合规岗
跨系统检索与举证
平台运维
监控作业与销毁
Microsoft Entra ID
SSO / LDAPS
统一身份 · 单点登录 →
HTTPS 443 · SSO
02 自研应用层（AKS）
React 配置化查询平台
JSON Schema 渲染查询表单 · 表格 / 明细 / 附件预览 / 导出
.NET 10 后端服务组
元数据 · 查询代理 · 权限校验 · 附件代理 · 审计上报 · 销毁调度
后端二次鉴权 · 参数化 SQL · 私有端点访问下游
Azure SQL 元数据库
系统台账 / 表清单 / 保留期 / 销毁策略 / 审计索引
读写配置
03 核心链路（写入 / 查询 / 附件）
WRITE PATH
归档写入 / 到期销毁
Azure Data Factory
编排调度
SeaTunnel
结构化抽取
Databricks Serverless：ETL · Compaction · DROP PARTITION + VACUUM
READ PATH
在线查询 / 跨系统检索
查询代理
限流 / 超时 / 审计
Databricks SQL Serverless
读侧查询 · 空闲缩 0
Unity Catalog 表级授权
ATTACHMENT PATH
非结构化附件 / 预览下载
Storage Mover
迁移附件
附件代理
鉴权 / 流式回吐
SHA-256 台账 · 附件索引表 · 后端审计
查询请求
附件预览 / 下载
04 数据底座与统一治理
ADLS Gen2 · Iceberg 湖表
RAW / CURATED / LAKE / SERVE · 1:1 原样归档
Unity Catalog
表级权限 / 血缘 / 快照回溯
Azure Blob · 附件账户
Cool / Cold 分层 · WORM 可选 · 与业务表分账户
写入 Iceberg
读 Iceberg / ABFS
附件取流
安全底座：Key Vault · App Insights · Azure Monitor · Databricks Query History · 全部 PaaS 私有端点 · 入口 WAF
B2 读侧：Databricks SQL Serverless 完全托管 · 空闲缩 0；代价是引擎绑定 + 需 Premium 层（NCC / PE）
自研应用组件（AKS）
写侧数据链路
读侧查询链路
编排 / 抽取
Azure PaaS 数据服务
Appendix

## Slide 38: 6. Delivery Approach, Timeline & Cost Estimation
China RIMS Solution Proposal
Sep 2026

## Slide 39: SLC + AI 交付方法
China RIMS Solution Proposal
保留完整SLC治理框架，在每个阶段引入AI提升整体效率：人负责关键决策、评审与结果判断，确保合规与质量
AI参与
/执行
人工参与
/决策
AI
产出物
01
Planning
02
Requirements
03
Design
04
Construction&
Coding
05
Testing & Implementation
06
Operations &
Maintenance
07
Decommission
起草项目章程、风险与进度计划
起草需求文档
生成架构 / 界面 / 库表草稿
生成代码，代码逻辑的流程图
辅助生成用例与确认记录
辅助生成变更说明与排障草稿
整理退役清单与审计材料
锁定项目范围与预算
修订并确认需求，确定边界与优先级
评审并确认设计方案
审查代码与实现，把关关键技术决策
执行测试与验证
确认并执行运维操作与变更
确认材料并执行
结构更完整的立项包 （项目章程、范围说明、风险登记册等）
spec.md
NFR 量化表
constitution.md
plan.md
data-model.md
tasks.md（任务拆解）
源代码
单元测试证据
验收语句复用为用例
全量回放报告
审计演练记录
会话档案归档
变更说明
运维记录
退役清单
审计材料
签字后的合规包
交付价值
完整治理不改变
保留 SLC 七个阶段与
合规治理要求
AI 提升效率
缩短周期、降低人工投入，
提升交付速度
标准化与可追溯
规范驱动、结构化产出，
全流程可追溯
提升产出质量
一致性检查、智能分析与
自动化验证，减少缺陷
持续改进与复用
沉淀知识库与资产，
支撑后续项目快速复用
SDD规范驱动开发覆盖范围
SDD规范驱动开发主线 (覆盖02-05)
SDD输入：需求与设计产出
规范化（Spec）
SDD输出：可验证产出
测试与审计验证

## Slide 40: SDD 规范驱动开发（AI 赋能方法）
China RIMS Solution Proposal
六步工作流（AI-Enabled Development Workflow）
Step1: 需求结构化
+
• 澄清业务需求与目标
• 识别边界、约束与验收标准
• 输出结构化需求
spec.md
Step 2: Spec 冻结
+
• 定义治理原则与约束
• 形成技术方案与数据模型
• 固化为可执行规范
constitution.md
plan.md
data-model.md
Step 3: 任务拆解
• 基于规范拆解为可执行任务
• 明确依赖、顺序与验收点
• 生成任务清单
tasks.md
Step 4: AI 生成与验证
• AI 生成代码与单元测试
• 自动执行自测与静态检查
• 产出可验证的交付物
源代码
单元测试证据
Step 5: 人工审查与合并
• Code Review 与质量把关
• 合并关键技术决策
• 生成可发布版本
合并记录
审计演练记录
Step 6: 验收回放
+
• 生成测试用例并执行验证
• 全量回放与缺陷修复
• 确认达成验收标准
测试报告
会话档案归档
Spec Kit 工具链（支撑六步工作流的命令集）与对应关系
constitution
建立治理原则
与边界
specify
结构化需求与
验收标准
clarify
澄清歧义与
反向提问
plan
生成技术方案
与执行计划
tasks
生成任务清单
与依赖关系
analyze
一致性与覆盖率
检查
implement
依据任务生成
代码与测试
converge
代码差距评估与
重建任务生成
价值收益
需求更清晰
结构化 + 澄清闭环
开发更高效
AI 执行编码与自测
质量更可控
规范驱动 + 人工把关
交付更可靠
验收回放 + 可审计
知识可复用
全链路沉淀与复用
将需求与设计转化为可执行规范，AI 执行开发与验证，人负责关键决策与结果判断
②Spec 冻结
① 需求结构化
① 需求结构化
② Spec 冻结
③ 任务拆解
③/④ 过程检查
④ AI 生成与验证
④/⑥ 持续收敛
AI 执行 / 生成
人工决策 / 审查
人机协同

## Slide 41: 角色分工：传统 VS AI赋能的SLC
不是「没有人」，而是把传统团队职责重组成功能角色 — 本项目配置 4 人（0.5业务+1架构师+2工程师+0.5测试）
角色 | 传统 | 关键区别 | 现在谁做
PO 产品/需求负责人 | 产品经理写优先级、 开会拍板 | 只拍板目标与验收标准 | 团队 0.5 人，业务方担任
Arch 架构师/技术负责人 | 写规范文档， 评审后归档 | 变成宪法 owner：规格与跨边界最终拍板， 文档给机器强制执行 | 团队 1 人，兼 AI 宪法 owner
Eng AI 编排工程师 | 逐行手写代码 | 从「写代码」变成驾会话、审 diff 合并 | 团队 2 人
Sec 安全与合规审查员 【新增】 | 通常无此岗， 资深开发/测试兼顾 | 独立闸门：三类敏感 diff 必须人审， AI 不能当裁判 | 架构师兼，不可省略
QA 测试工程师 | 事后手写用例、 补测 | 从「手写用例」变成定标准、验收回放、 卡覆盖率 | 团队 0.5 席
PM 项目协调人 | 拆 WBS、 组织会议 | 不再拆任务，改为进度协调、签字流程、 会话档案 | 架构师兼
关键提醒： 安全敏感 / 不可逆代码的「生成者」与「审查者」不能是同一次判断——AI 生成之后必须有 Sec/Arch 独立人工审查，这条线不因团队小而省略。
China RIMS Solution Proposal
Appendix

## Slide 42: AI 的代价与七层护栏
03
AI 的代价 — 为什么不能直接用
错误 / 幻觉
API 用错、字段编造、逻辑与需求不符——错误逻辑上线后影响真实数据
安全漏洞
SQL 拼接绕过白名单、密钥写死、越权接口——数据泄露、合规事故
缺少测试
只生成实现不验证测试——回归无保障，缺陷流到生产
隐性技术债
重复代码、结构混乱、不守分层规范——维护成本陡增
边界缺失
未处理异常/并发/幂等/超时——不可逆场景（销毁）后果致命
七层护栏 — 越往上越强制，逐层拦截
层 | 护栏 / 内容 | 拦截时机 · 失败动作
L1 | 风格与静态检查 ESLint/StyleCop + strict tsc | 保存即检 · 阻断提交
L2 | 类型 + 分层依赖 TS strict / C# 强类型 / 分层单向约束 | 本地构建 · 阻断提交
L3 | 单元测试 xUnit + Vitest；核心链路覆盖率 ≥70% | 生成循环 · 自动修复重试
L4 | 契约校验 OpenAPI diff / schema 校验 / 验收用例全绿 | 生成循环 · 自动修复重试
L5 | 安全扫描 gitleaks / 依赖漏洞 / SQL拼接 / 重复度检测 | CI流水线 · 阻断合并
L6 | 集成验证 集成测试 / Migrations校验 / 脱敏越权用例 | CI流水线 · 阻断合并
L7 | 人工闸门 三类diff（安全/不可逆/跨边界）强制人审 | 合并前 · 无旁路
三条红线（AI 永不越线）： ① 物理销毁与不可逆DDL —— 双人确认，AI只咨询不执行；② 密钥凭据 —— 不允许出现真实值，只允许引用 Key Vault；③ 字段脱敏 —— 必须平台侧 COLUMN MASK，应用层「等效实现」拒绝合并。
China RIMS Solution Proposal
Appendix

## Slide 43: 实施路线图与交付效率
China RIMS Solution Proposal
基于本项目六步工作流，预计 1 周完成 Phase I 上线，通过AI赋能+功能范围裁剪，实施投入由320人天降至196人天
Phase I Implementation Roadmap | 12 Weeks
Week 1
Week 2
Week 10
Week 11
Week 12
2 Weeks
STEP 1+2 需求分析与设计
需求基线冻结
技术方案与模块接口定稿
基础框架搭建
8 Weeks
STEP 3+4+5+6 平台骨架+功能开发+系统集成
平台骨架+模块 1/8 端到端（样本数据）
模块 2/3/4/5/6 全功能开发（样本数据）
4 Weeks
STEP 8 系统测试
系统集成 + CC 数据迁移演练
全量测试 （以CC为验证系统）+ UAT+ 代码质量和bug修复
1 Week
部署上线
单次 Release: CC 生产部署 + 上线
退出标准
设计评审通过 + 模块接口冻结
退出标准
P0/P1 清零 + 冒烟测试通过
退出标准
UAT 签字
退出标准
生产验证通过
Implementation Effort
实施投入对比（人天）
Traditional SLC 模式
SLC + AI 模式
124 人天
~40% Effort Saving
12 Weeks
实施周期
~3 Months
约 3 个月
3-4 persons
核心团队
6%
8%
47%
16%
23%
6%
16%
51%
19%
8%
AI 赋能叠加 Phase1 非核心功能后置裁剪，保障前置需求架构投入，实现整体人天大幅压缩。
320 人天
195 人天
需求+Spec
架构+设计
编码
测试
交付+PM
Notes: RIMS 介绍和培训网站：https://abbott.sharepoint.com/sites/AW-infogov/SitePages/IG-ErecMgmt-Records.aspx
Businesses with no licensed RIMS users can contact the Information Governance and Records team for assistance.
Why – 从业务角度
业务查不到历史数据
为了应对audit和药监-合规

## Slide 44: China RIMS 成本概览
China RIMS Solution Proposal
ONE-TIME COST
¥111.7 万
One-time Total Cost
01
RIMS平台一次性建设成本 (含1个系统接入)
¥66.8 万
实施人力成本
¥54.9 万 （共195人天）
65 人天 × ¥3,300 （BA）
60 人天 × ¥3,900 （DEV-A）
70 人天 × ¥2,500 （DEV-B）
+
AI工具私有化成本
¥0.7 万
3个月建设期
02
首批系统接入与数据迁移成本
¥56.1 万
10 个系统
×
17 人天 / 系统
×
¥
¥3,300 / 人天
=
¥56.1 万
包括历史数据迁移、接入配置及上线支持
ONE-TIME TOTAL
¥123 万
RECURRING COST
¥60.96 万
/ 年
Annual Recurring Total Cost
01
RIMS平台年度运行成本
¥21.36 万 / 年
年度运维成本
¥12万 / 年
+
基础云资源成本
¥9.36 万 / 年
¥7,800 / 月 × 12 个月
02
接入系统增量云资源成本
¥39.6 万 / 年
10个系统
×
¥0.33万 / 月 / 系统
×
12 个月
=
¥39.6 万 / 年
基于假设：每个系统产生的增量云资源平均 ¥0.33万 / 月
ANNUAL RECURRING TOTAL
¥60.96 万 / 年
Key Assumptions
首批接入 11 个系统；平均 17 人天 / 系统；增量云资源约 ¥0.33万 / 月 / 系统；实际成本将根据系统复杂度及数据量调整。
RIMS整体成本由一次性建设与系统接入投入，以及平台持续运维与云资源成本构成
Notes: RIMS 介绍和培训网站：https://abbott.sharepoint.com/sites/AW-infogov/SitePages/IG-ErecMgmt-Records.aspx
Businesses with no licensed RIMS users can contact the Information Governance and Records team for assistance.
Why – 从业务角度
业务查不到历史数据
为了应对audit和药监-合规

## Slide 45: 云资源成本Break-down Zoom-in
云资源成本（运行期 · 按月持续 · 全部按上限取值）
组件 | 测试环境 | 生产环境 | 说明
前端服务器 | ¥600/月 | ¥1,500/月 | React 构建产物 + Nginx；生产按并发带宽选型
后端服务器 | ¥600/月 | ¥1,500/月 | 元数据管理/鉴权/同步编排/SAS签发
Redis | ¥600/月 | ¥600/月 | Token/会话缓存，生产测试各一台
元数据库 | ¥600/月 | ¥1,200/月 | 仅存元数据，不存归档业务数据（宪法红线）
归档存储 | ¥300/月 | ¥800/月 | 存储媒体文件
ETL 计算 | 按量付费 | 按量付费 | 同步入湖、compaction、销毁作业 （1T/￥100）
查询引擎 | 按量付费 | 按量付费 | SQL Serverless · 空闲归零，生产读侧主力（Serverless ￥30×8H×22=5280）
安全与监控 | ¥200/月 | ¥600/月 | Key Vault · Monitor · 审计日志摄入
月费合计 | ¥2,600+* | ¥5,200 + * | 只计算了固定的费用，当接入新系统后，按量付费的费用会增加。
云成本关键特征： 测试环境组件与生产同构、只降配置；存算分离，Serverless 空闲归零是读侧省钱关键。费用根据系统的数量和查询量波动，波动幅度不大
China RIMS Solution Proposal
¥7.8K/M+按量付费
Appendix

## Slide 47
SDD 规范驱动开发架构图
规范驱动，AI 执行，人负责定义规则与结果判断
输入与数据源
产品文档
(语雀 / Confluence)
设计稿
(Figma)
接口文档
(YAPI / Swagger)
技术方案
(文档 / 方案库)
历史 Spec
(项目知识库)
· · ·
输出与沉淀
可运行代码
(功能实现)
变更说明
(影响面 / 自查)
测试结果
(自动化报告)
更新后的 Spec
(主知识库)
团队规范沉淀
(Skills / Hooks / 文档)
SDD 生命周期 · Spec Kit
/speckit.constitution
STEP · 治理
建立治理原则
写入 constitution.md
/speckit.specify
STEP · 需求
只写 what/why
4 条 Epic → spec.md
/speckit.clarify
可选 · plan 前，澄清歧义
反向提问追问歧义
/speckit.plan
STEP · 技术，执行计划
这一步才引入技术栈引擎抽象 / UC 治理
/speckit.tasks
STEP · 拆解
任务清单
/speckit.analyze
护栏 L4 · implement 前
spec↔plan↔tasks一致性 / 覆盖率核查
/speckit.implement
STEP · 执行
逐项实现任务
验证循环跑至全绿
/speckit.converge
★ POC → 生产
评估现有代码差距
自动生成重建任务清单
核心产出（Spec 文档体系）
proposal.md
背景、目标、影响面
推进理由
spec.md
需求、边界、行为
约束、验收标准
design.md
架构设计、技术方案
模块关系、数据流
tasks.md
任务拆解、执行顺序
进度与状态
主 Spec 知识库
沉淀经验、复用规范
持续进化
AI 执行环境与约束层
Skills 分层约束
底层 Skills（通用约束）
• 编码前先思考
• 小改动，避免扩大范围
• 自查与说明影响面
• 不确定先确认，不硬猜
• ……
上层 Skills（业务约束）
• 项目架构与分层规则
• 命名与代码规范
• 业务术语与领域知识
• 历史坑与注意事项
• ……
AGENTS.md（项目入场说明书）
• 项目结构与语言说明
• 开发/构建/运行命令
• 代码规范与优先级规则
• 可修改 / 不可修改范围
• 输出要求与检查清单
• ……
Hooks（强制校验与自动化守护）
• UserPromptSubmit：输入校验
• PreToolUse：高风险操作拦截
• PostToolUse：代码质量校验 / i18n 检测 / ESLint
• Stop：测试、类型检查、CR 提醒
• ……
AI Coding 工具层
Codex
Cursor
Claude Code
Windsurf
价值与收益
需求清晰可控
明确边界与验收标准，减少反复沟通与返工
实现稳定可控
多层约束 + 强制校验，降低 AI 乱改风险
协作高效可持续
上下文沉淀，新会话快速上手，团队知识持续积累
质量可验证
自动化检查 + 人工验证，保证交付质量
资产可复用
Spec 知识库复用，复用设计与经验
Notes: AI主要解决哪几个步骤；标准清楚；
SDD体现在36页中的哪个步骤；

## Slide 48: 成本测算与人天对比 Zoom-in
主要工作项 | 对应SDD六步工作法 | 传统 | SLC + AI | Δ | 归因
需求 + 验收语句 | Step 01: 需要结构化 | 20 | 28 | +8 | 撰写人天不增加（8=8，只拆成正常/异常/边界三行）；增量=NFR量化(+4新增)+AI澄清(+4新增)
业务访谈与调研 |  | 6 | 6 | 0 | 不变——业务侧工作量与实施方式无关
正常路径验收语句 |  | 4 | 4 | 0 | 人天不增加——同一批主流程，只是拆成可执行的 GWT
异常路径验收语句 |  | 2 | 2 | 0 | 人天不增加——失败/拒绝/超时单独成行，便于生成与回放
边界路径验收语句 |  | 2 | 2 | 0 | 人天不增加——空值/上限/并发等边界拆开写
NFR 非功能需求量化 |  | 0 | 4 | +4 | 传统含糊写正文；AI模式必须变成SAS15分钟、LIMIT≤10000这类具体数字
AI 澄清问答（clarify） |  | 0 | 4 | +4 | 与AI多轮交互，把隐含假设显式化，防止生成阶段歧义返工
需求评审 / Spec 冻结签字 |  | 6 | 6 | 0 | 持平，但审核更严格——冻结后不可随意修改，一次性会审到位
架构 + 宪法 + ADR | Step 02：Spec 冻结 | 25 | 12 | -13 | POC 已验证选型（8天实证），仅补宪法固化与ADR
任务拆解 + 编码 | Step 03：任务拆解 Step 04：AI生成与验证 | 150 | 90 | -60 | 会话生成循环+人审合并；数据模型V1–V18与动态查询内核直接平移
内嵌测试（嵌进循环） | Step 04：AI生成与验证 （开发过程中持续进行） | 50 | 40 | -10 | 验收语句靶子先行，AI生成常规用例；人聚焦安全/不可逆用例
审查 + 验收回放 | Step 05：人工审查与合并 Step 06: 验收回放 | 20 | 12 | -8 | 验收用例机械回放替代人工UAT；审计演练脚本化
PM 与协调 | 贯穿全流程 | 25 | 15 | -10 | 评审异步化（diff审查替代会议）；会话档案自动留痕
文档工作（SLC 各阶段） | 贯穿全流程 | 30 | 30 | 0 | 覆盖RS/ADD/SDD/IQ/OQ等；无论哪种方式都要做，不因AI减少
合计 |  | 320 | 227 | -30% | 净省 93 人天
注： 需求阶段 +8 人天不是撰写变慢，而是把「隐藏在后期返工里的成本」提前挪到前面——NFR量化+AI澄清传统模式里根本没做；
China RIMS Solution Proposal
以同等交付范围为基准，SLA + AI交付方案将总人天从320降至227天，净省93人天 （-30%）
Appendix